1. **گزارش اجراآت تصامیم شورای عالی زیربنا**

شورای عالی زیربنا در سال 1398 به تعداد چهار جلسه تخنیکی را برگزار نموده است که مجموعآ 27 تصمیم اتخاذ گریده از مجموع 27 تصمیم اتخاذ شده 4 تصمیم تکمیل وبالای 23 تصمیم آن کار جریان دارد.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **سال**  | **مجموعه تصامیم** | **تصامیم تحقق یافته**  | **تصامیم تحت کار** | **تصامیم تحقق نیافته**  |
|   |  | **تعداد** | **فیصدی** | **تعداد** | **فیصدی** | **تعداد** | **فیصدی** |
| **1398** | **27** | **4** | **%15** | **23** | **%85** | **0** | **%0** |

**دستاورد ها، نتایج و موثریت شورا**

* کار پروژه حفر کانال های بند کمال خان در حدود 50 فیصد تکمیل گردیده است؛
* شرکت برشنا کار پروژه عملی 500 کیلوولت برق پلخمری الی ارغندی را در حدود 53 فیصد تکمیل نموده است؛
* فاز اول پروژه تعویض چراغ های معمولی با LED تکمیل و بالای فاز دوم آن کار جریان دارد؛
* آمادگی ها برای عقد قرار داد فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات با کشور قزاقستان در حدود 50 فیصد گرفته شده است و قرار است به زودی این قرار داد امضا گردد؛
* تطبیق معیارا AEITI از سوی تمام وزارت خانه های زیربنایی؛
* بررسی پروژه های چالش دار از سوی ریاست زیربنا و سرمایه گذاری عامه وزارت مالیه؛